地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所

ホームページリニューアル業務仕様書

令和８年7月

地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所

１. 業務の概要

１.１ 業務名

地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所ホームページリニューアル業務

１.２ 業務概要

1.2.1大阪健康安全基盤研究所の役割とホームページの現状

地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所（以下「本研究所」という。）は、大阪府および大阪市の地方衛生研究所を統合し、平成29年4月に発足した、全国で唯一の地方独立行政法人による地方衛生研究所である。地方衛生研究所は、地域住民の健康と生活の安全を脅かす様々な事象の原因を究明し、その成果を社会に還元することで、人々の生命と健康を守る役割を担う機関である。

本研究所は、これまで腸炎ビブリオ、腸管出血性大腸菌O157、黄色ブドウ球菌毒素等による健康危機事象に対応するとともに、麻しんや新型コロナウイルス感染症の流行時には、病原体検査や疫学調査支援等を通じて大阪府および大阪市の衛生行政に貢献してきた。さらに、2025年大阪・関西万博においては、大阪府、大阪市、国立感染症研究所と連携し、大阪・関西万博感染症情報解析センターの運営を担い、大規模かつ長期間にわたる国際イベントにおける感染症対策において重要な役割を果たした。

今後も、人々の健康と安全を守るため、感染症、食品、医薬品および環境に関する検査を恒常的に実施するとともに、新たな検査手法の導入や精度の向上に向けた基礎研究および調査研究を推進し、高度な研究機関としての役割を果たしていく。また、感染症リスク評価や疫学調査の専門人材の育成を進めるなど、健康危機管理体制の機能強化・充実を図る。

一方で、本研究所はその性格上、各種病原体等を保有する施設であり、発生し得る健康危機に適切に対応するためには、業務内容や取組について地域住民の理解を得られる「開かれた研究所」であることが求められる。

さらに、感染症対策や食の安全、生活環境保全といった課題は国内にとどまらず国際的な広がりを持つことから、本研究所が発信する情報には、海外の関係機関との連携・交流を促進する視点も求められる。

また、本研究所は大阪府からの受託事業として感染症情報センター機能を担い、府内保健所等と定期的に情報共有を行うとともに、感染症発生動向調査等の情報を別サイト（感染症情報センターサイト）にて発信している。しかしながら、より分かりやすい情報提供の在り方については依然として課題が残されている。

こうした背景のもと、本研究所のホーム2ページは平成29年度のリニューアルから約9年が経過しており、上記課題に十分に答えられる内容にはなっていない状況にある。ターゲット層に応じた訴求を行うためのデザインおよび機能が十分に整備されていない。

また、全体の定期的な点検・管理が不十分であることから、カテゴリ分類やリンク、ナビゲーションの整理が行き届いておらず、「情報が分散して目的の情報に到達しにくい」「古い情報が残存している」といった構造的・システム的課題も顕在化している。

運用面においても、閲覧頻度の高いコンテンツの把握や利用者ニーズの分析が十分ではなく、本研究所への理解促進や関心喚起につながるコンテンツの充実が求められる。このため、ページビューや個別記事へのアクセス状況の分析などを通じた継続的な改善と、適切な点検管理体制の構築が必要である。

1.2.2基本方針（目指すホームページ像）

本研究所ホームページの現状を踏まえ、以下の基本方針に基づきリニューアルを行うこと。

- サイト構成およびデザインの最適化

現行サイトの課題および弱点を抽出し、改善を図る。ターゲットを明確化した上で、必要な情報に迅速に到達できるサイト構成およびデザインとすること。

主なターゲットは、地方衛生研究所、自治体、学校関係者、医療機関、飲食業界、容器包装メーカー等、感染症・食中毒・食の安全・生活衛生等に関わる産官学関係者、並びにインフルエンザや新型コロナウイルス感染症などの感染症の情報を検索する一般利用者とする。ターゲットや検索キーワードに応じた複数軸での情報提供が可能なサイト構成の提案を歓迎する。

特に「感染症」「食の安全」「くすり」「生活環境」「社会と健康」の各カテゴリにおいて、コンテンツの整理・体系化を図るとともに、新たなコンテンツや機能の追加を提案すること。

トップページについては、本研究所の組織目標である「地域とともに健康な未来へ～公衆衛生の向上に寄与し、人々の健康増進に貢献する」というブランドイメージを適切に表現し、キーカラーやロゴとの整合を図りつつ、閲覧者の回遊性を高めるデザインとすること。

- 職員の負担軽減及び効果的な情報発信

専門知識を有しない職員でも、アクセシビリティに配慮したページの作成・更新が容易に行えるCMSを導入するとともに、運用ガイドラインを整備すること。操作性と作業効率の向上に加え、閲覧者にとって見やすく統一感のあるサイトとすること。

- アクセシビリティへの対応

JIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠し、高齢者や障がいのある人を含む多様な利用者が支障なく利用できるよう配慮すること。あわせて、スマートフォンやタブレット端末での閲覧にも最適化されたデザインとすること。

- 拡張性と柔軟性を有した保守運用形態

運用開始後も機能追加や構成変更に柔軟に対応できる保守運用体制とし、将来的な拡張性を確保すること。データバックアップやセキュリティ対策などの定期保守を実施するとともに、必要に応じて機能向上を図ること。

- 感染症情報センターサイトの高度化

感染症情報の自動連携・可視化を進め、業務効率の向上と分かりやすい情報提供を実現する。

•府民が現在の感染状況を直感的に把握できること

•医療機関や行政関係者が最新データを迅速に確認できること

・PDFや文章中心の提供から、ダッシュボードによる可視化へ移行すること

•トップページで最新の感染症状況を把握できる構成とすること

•国の制度改正等によるデータ仕様変更に柔軟に対応できる仕組みとし、必要な修正を迅速に行えること

１.３ 業務の範囲

本業務では、上記の課題などを解消することを目的に、CMSの導入・構築、サイト構成の検討やデザイン作成、職員のCMS操作研修、総合的なコンサルティングといったシステム更新にかかる全般的な作業を行うこと。項目は以下のとおりである。

- 現行サイトの調査・分析と問題箇所・弱点の抽出

- デザイン、カテゴリ再分類などのサイト設計、アクセシビリティ対策、SEO（国外を含む）・LPO対策など、上記（1）で抽出した問題箇所・弱点の改善

- 本研究所の要求仕様を満たすCMS・システム・サーバ環境の導入・構築・設定

- ページテンプレートの設計・制作

- 現行サイトから新システムへのデータ移行

- 感染症情報センター自動化システムの作成

- 各種マニュアル、各種ガイドラインなど、ドキュメント類の作成

- CMS操作研修（職員及び管理者向け）の実施

- コンサルティング

１.４ 契約期間・スケジュールなど

- ホームページリニューアルに係る導入業務の委託契約期間

契約締結日から令和９年３月３１日まで

- 委託契約の締結・業務の開始

令和8年10月中旬（予定）

- 構築スケジュール

職員のシステムへの習熟を図るよう、データ移行・研修プログラムのスケジューリングを含め、最適な方法を提案すること。

構築に関しては契約後、令和９年４月に公開することを前提としたスケジュール表を作成し提示すること。

なお、詳細は本研究所と受託事業者が別途協議して決定する。ただし、公開予定日に合わせたスケジュール管理を行うこと。

１.5 対象サイト・移行対象ページ数等

1.5.1	大阪健康安全基盤研究所ホームページ
https://www.iph.osaka.jp/

移行対象ページ数：約1,100ページ（入札情報約400件含む）

コンテンツ更新頻度：月間　約10ページ

1.5.2	大阪府感染症情報センターサイト
https://www.iph.pref.osaka.jp/）

移行対象ページ数：約80ページ及び下記感染症情報センター自動化システム

（現行のサイトの機能を含めた下記機能を構築すること）

特にトップページは、下記自動化システムによって、どの疾患が増減したかや疾患の値がボタンやタブにより表示され、直近の情報が直感的に把握しやすくなるよう改善されること。

自動化システムアップロード件数：週間　約１８件

◆感染症情報センター自動化システム
CSVデータをアップロードすることにより、自動的にウエブ上に表、グラフ、マップ、CSVダウンロード機能（ボタン及びタブ等）を表示する。データは随時更新できること。アップロードするファイルは、感染症の項目や順番が変更になる場合があり、保守にて柔軟に対応可能な仕様とすること。

【CSVデータ種類(アップロード)】18種類

アップロードするデータは、自動で蓄積され、一部は、項目をグループ化し、集計・算出する仕様とする。データには、毎週（月）一部を上書き更新するものと、追加するものがある。

- 毎週：

定点感染症データ（3種）、定点入院(2種)、

全数感染症データ（2種）、

学級閉鎖情報（２種）、病原体（2種）

- 毎月：

定点（5種）、病原体（2種）

【自動作成コンテンツ】

公開前に事前に内容を確認できる仕様とする。

●表作成(計2７種)

自動作成した表は、パラメータを指定して表出し、CSV形式でダウンロードできる仕様とし、期間を選択して一括してダウンロードする機能を付加すること。

グラフ作成（計２６種）各種パラメータを選択して表示可能な仕様とする。

●マップ作成（2種）

疾患、期間を選択して表示することが可能な仕様とする。

（定点ブロック別(大阪市は4ブロック)、全数麻しんブロック別(但し大阪市を分けない)）

●CSVダウンロード

上記表及びオープンデータについて、疾患、累計・週別、報告数や定点あたりなど表出種類、年／月／週を選択すると一括して上記コンテンツがcsvダウンロード(zipなど)できる仕様とする。

※参考サイト

https://pref.shimane.didss.dsvc.jp/

https://pref.yamaguchi.didss.dsvc.jp/

https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/diseases/ari/ari/　（グラフ：ARI定点）

２. システム動作環境要件

以下の各要件に関して、金額も含めてバランスの取れた企画を提案すること。求める要件は次のとおりであるが、これを超えるより良い提案がある場合は、その提案を妨げない。

また、見積書にも可能な限り明細を記載すること。

なお、現行環境のPV数、コンテンツ容量は以下のとおり。

・令和6年度　月間PV数　大阪健康安全基盤研究所　　　85,333件

大阪府感染症情報センター　102,742件

・令和7年度　月間PV数　大阪健康安全基盤研究所　　　58,521件

大阪府感染症情報センター　126,832件

・コンテンツ使用容量　CMSサーバ　20GB

WEBサーバ　　8GB

２.１ ホームページの稼働に関する要件

- 24時間365日の稼働を原則とする。ただし、何らかの原因によりサービスが停止する場合には、サービス停止から6時間以内に復旧または代替手段を用意し、サービスの利用に支障がないようにすること。

- セキュリティパッチの適用など、一時的にサービスが停止する恐れがある場合に は、代替システムを用意するなど、可能な限りサービスの停止を防ぐ対策を施すこと。

- サービスの停止が年に数回ある場合や、長時間の停止がある場合などは、賠償を求めることもあるため、十分留意すること。

- 災害時でも問題なくアクセスできるよう、ネットワークの冗長化を図るとともに、負荷に耐えられるだけのスペック上の余裕を確保すること。

２.２ 動作環境に関する要件

2.2.1	データセンター要件、サーバ環境要件

- インターネットクラウドサービスの環境は提案に委ねるが、データセンター機能要件一覧の内容は必須要件とし、満たしていること。

- セキュリティパッチの適用など、サーバの管理・運用は受託者で行うこと。

- リニューアル後５年間の運用に耐えうる十分な容量を確保すること。

2.2.2	ウイルス対策の実施

サーバには、有償のウイルス対策を実施すること。

2.2.3	SSLサーバ証明書の導入設定

サーバには、有償のSSLサーバ証明書を導入し、常時SSL化対応を実施すること。

２.３ ソフトウェアに関する要件

- ソフトウェアの環境は提案に委ねるが、具体的な性能や構成、保守内容や体制などを具体的に示すこと。

- 稼働に必要な、すべてのソフトウェアのインストールと初期設定を行うこと。

２.４ネットワークに関する要件

大阪健康安全基盤研究所のネットワークとの接続やアドレス規制などに関して、大阪健康安全基盤研究所と十分に協議のうえ、設計すること。

２.５セキュリティ対策に関する要件

- 外部からのアタックなどの不正アクセス、内部からの不正操作に関する十分なセキュリティ対策を施し、そのセキュリティ効果が劣化しないよう、保守業務を行うこと。
コンテンツポリシーについて提案すること。

- 職員を任意にグループ分けでき、グループごとに利用可能な機能を制限できるなど、システムへのアクセス権限設定、およびユーザー管理設定が柔軟にできること。

- 職員をユーザーID とパスワードなどで本人認証できる仕組みを備えること。また、ログイン・ログアウトの履歴は操作ログ情報として保管し、不正に消去・改ざんされない仕組みを有すること。コンテンツ情報書き換えなどのログ情報を保存すること。

- バックアップを毎日保存し、以前の状態に復元できるようにしておくこと。

２.６ CMS の稼働に関する要件

ホームページとCMSが別に稼働する場合は、CMS側も可能な限り、24時間365日の稼働が望ましい。ただし、何らかの原因によりサービスが停止する場合には、事前周知をするなどの対応をすること。

２.７ その他の要件

- データバックアップやアクセス解析など、必要と思われる保守要件を可能な限り 具体的に提案すること。

- 障害の際は、24時間365日、受託者から能動的に連絡し、対応すること。

- 外字は使用しないこと。また、想定されるアクセス環境（デバイス、ブラウザな ど）で、文字コードに起因する文字化けを起こさないこと。

３. 構築に関する基本要件

３.１ 開発要件

3.1.1	テスト環境

受託業者においてテスト環境を用意すること。

3.1.2	稼働テスト

導入されたシステムが業務で使用できるかどうかを検証するため、本番環境下で総合試験を実施すること。なお、総合試験内容などについては本研究所と協議のうえ、決定する。

３.２ システムの基本要件

3.2.1	CMSソフト

- 導入するCMSは、パッケージ（市販）化されたもので、開発ベンダーによるサポートが保証された製品であること。

- OSはMicrosoft Windows、Linuxなど、一般的に利用されているものとすること。

- 運用に関する問い合わせ窓口、障害受付窓口を用意すること。

- システムのバージョンアップや機能の追加などに対応できる拡張性を持たせること。

- 機能に関しては、「CMS機能要件一覧表」の要件を満たすこと。

3.2.2	ウェブコンテンツの形成

- 原則として、生成されるコンテンツは、すべて静的なものとする。ただし、必要に応じて動的に生成されることが最適なものを提案する場合は、別途本研究所と協議のうえ、決定する。動的コンテンツを搭載する際には、SQLインジェクションへの対応などを併せて行うこと。

- また、動作環境に配置するフォルダ名やファイル名は、英数字で任意に設定できること。

- 閲覧者の使用するブラウザは以下のものを想定しており、これらのブラウザにてレイアウトが崩れないように生成されること。

＜パソコン向け＞

  - Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome、Safariの最新版

＜スマートフォン向け＞

  - iPhone（iOS）およびAndroid（AndroidOS）の標準ブラウザ

- 多言語対応（UTF-8）していること。

- 複数の音声読み上げソフトに対応できるよう、作成されたコンテンツのソースはアクセシビリティに配慮した順番で記述されること。

- 生成AIの利用は認めるが、業務上の対象範囲と内容について、予め本法人に共有すること。また、生成AIを利用する場合は情報漏洩と著作権などの権利侵害には十分留意するとともに必ずファクトチェックを行うこと。

3.2.3	クライアント環境

クライアントPCからブラウザのみで利用可能とし、専用ソフトウェアのインストールが不要なシステムであること。

なお、職員のクライアントPCは、OSがWindows11、ブラウザがMicrosoft Edge、Google Chrome、及び仮想ブラウザシステムサービスで動作するLinux版 FirefoxとGoogle Chromeのいずれでも利用が可能であり職員が作成・更新・管理業務が行えること。

加えて、OSなどについてバージョンアップや仕様変更が想定されることから、バージョンアップ後も問題なく作成・更新・管理業務が行えること。

3.2.4	CMSサーバへの接続

クライアントPCからCMSサーバへの接続は、ブラウザを通してID、パスワード認証等にてログインを行うこと。また、他団体から接続できないようにIPアドレス認証等を行うこと。なお、ID、パスワードは各室課に作成者用・承認者用を任意の数付与でき、上限は設けないこと。

3.2.5	CMS利用者

CMSのユーザーは次の数を想定する。また、CMSの同時ログインユーザー数が 10人に達する場合でも、作業が滞ることのないような、良好なレスポンスを実現すること。

| 区分 | ユーザー数 | 業務内容 |
| --- | --- | --- |
| 作成者 | 20人 | 自所属（室・課）のコンテンツの作成・更新・削除を行う権限を有する。 |
| 承認者 | 20人 | 作成者が作成・更新したコンテンツの内容を、確認・更新する権限を有する。 |
| サイト管理者 | 1人 | 各室課が作成・更新したコンテンツの最終承認権限、全コンテンツの編集権限、カテゴリ管理などのサイト全体の管理権限を有する。 |

3.2.6	ライセンス費用

ユーザー数やページ数の増加による、追加のライセンス費用が発生しないこと。

３.３ システムの機能要件

3.3.1	導入実績

過去5年以内に、公的機関などにおいて稼動実績があり、現在も稼働していること。

3.3.2	機能要件

CMSの機能要件は「CMS機能要件一覧表」に示す。

なお、CMS機能要件一覧表に記載している内容のうち、【必須】の項目については必ず条件を満たすこと。満たせない項目がある場合は、参加資格を有さないものとする。

また、【推奨】とされている項目については、必ず満たさなければならないものではないが、審査の対象とする。同項目について要件を満たす提案を行った場合は提案費用内で必ず履行すること。

3.3.3	CMS導入・設定

CMSのユーザー情報、所属の基本情報について、委託先でCMSへ初期設定するデータを、大阪健康安全基盤研究所より委託先へ提供する。CMSのユーザー情報、所属の基本情報、カテゴリ情報などについて、委託先にてCMSへ初期設定（マスター登録作業）を行うこと。なお、カテゴリは、委託先が提出した「新カテゴリ案」を基に、打ち合わせのうえで決定したものを登録すること。

CMSを稼働させるために必要な設定、手順などを記したマニュアルを提出すること。

3.3.4	CMS設定

CMSのシステム動作テストを実施し、その結果を提出すること。

使いやすさ、見やすさに十分配慮すること。

３.４ アクセシビリティ対応

3.4.1	目標とする達成基準

JIS X 8341-3:2016に準拠し、ホームページ全体が「適合レベルA、AA」を満たし、可能な限り「適合レベルAAA」を満たすこと。

アクセシビリティの評価は、総務省より配布されたアクセシビリティ評価ツール（miChecker）を用いた試験を行うこと。また、ホームページ公開後、同試験結果を公開すること。

3.4.2	対応実績

過去5年以内に公的機関などのホームページに対して、JIS X 8341-3:2016 の「適合レベルA、AA」に準拠した実績があること。実績については、5件以上あることが望ましい。

3.4.3	アクセシビリティガイドライン作成

本研究所と協議のうえ、職員誰もが利用できるように平易な言葉を用いたアクセシビリティ配慮の重要性や具体的な対応方法を記したアクセシビリティガイドラインを作成すること。

３.５ コンサルティング

最終的なサイト構成、コンテンツファイル名、タイトル名、担当課などの一覧情報は 本研究所にて決定するが、デザインやサイト構成、不足していると思われるコンテンツなどについて、本研究所に最適と思われるコンサルティング（またはアドバイス）を行うこと。

- 現行サイトの問題点や改善点を分析し、その改善策を示すこと。また、不足していると思われるコンテンツの新規作成についてコンサルティングを行うこと。

- アクセシビリティ全般に関するコンサルティングを行うこと。

- 既存データの移行に関するコンサルティングを行うこと。

- サイト運用に関するコンサルティングを行うこと。

３.６ サイト設計

閲覧者が目的のコンテンツを即座に探し出せることを重要視しており、現行サイトの課題やリニューアルの基本理念・基本方針などを勘案し、最適と考えるサイト設計を行うこと。

また、サイト設計案の提示については、サイト設計の基本的な考え方や提案するサイト構成の利点・アピールポイントなどを「企画提案書」に具体的に示すこと。

閲覧者にとっての使いやすさを最優先し、カテゴリを見ただけでコンテンツの内容が想像できるカテゴリ分類となるよう設計を行うこと。

主要な情報、または複数のカテゴリに関係するコンテンツページについては、トップページやメニューページ、記事ページなどから複数の導線でアクセスできるように設計すること。

パソコン版及び、スマートフォン版のサイト設計を行うこと。なお、スマートフォン版サイトは、閲覧者の利用場面を想定し、操作性、視認性が確保できる設計を行い、原則としてレスポンシブウェブデザインとすること。

メニューなど、新ホームページで必要なページを新規作成すること。

3.6.1	情報分類設計

現行サイトの課題改善に有効な情報の分類案を提案すること。

提案に際しては、情報分類で解決できるものを抽出し、これを解決できる具体的な カテゴリ案を提案すること。提出物としての「新カテゴリ案」は、該当するカテゴリが存在しないといったことのないように網羅性を担保すること。

３.７ デザイン作成

現行サイトの課題やリニューアルの基本理念・基本方針などを勘案し、トップページ、メニューページ、記事ページについて、最適と考えるデザインを作成すること。

また、サイトの全体構成、掲載項目の整理、閲覧者のアクセシビリティ、ユーザビリ ティを考慮し、標準化・統一化されたデザインとすること。

3.7.1	トップページ

閲覧者にとってのユニバーサルデザインをベースにし、「大阪健康安全基盤研究所」をアピールできるデザインを提案すること。なお、デザイン詳細は打ち合わせのうえ決定する。

- 本研究所のイメージを効果的に表現し、大阪健康安全基盤研究所らしさが伝わるデザインとすること。また、可能な限りインパクトがあるデザインを盛り込み、写真等を用いて大阪健康安全基盤研究所のさまざまなイメージ画像が表示される仕掛けを作成すること。

- ある程度のHTMLなどの知識があるサイト管理者であれば、デザインの軽微な変更を容易に行うことが可能であること。ただし、デザインが崩れるなどのリスクを想定したうえで、当該機能の実装を行っていない設計方式の場合は、受託者の運用保守にて対応可能であること。

3.7.2	基本デザイン

上記にて決定したトップページのデザインに合わせた本文用のテンプレート、スタイルデザインを作成すること。

- サイト共通部分のデザイン修正が、全体に反映できること。

- 必要なテンプレートは新規作成すること。

- ある程度のHTMLなどの知識があるサイト管理者であれば、テンプレートの変更や新規作成・追加が可能であること。また、管理可能なテンプレート数に上限がないこと。

- 各ページには、タイトル情報、グローバルナビゲーション、ローカルナビゲーション（階層リンク）、パンくずリスト、各課の連絡先などを必ず配置できること。

- A4縦型でプリントした際に、文字や画像が切れることがないようにすること。

３．8　外部ASPの導入

アクセス解析、サイト内検索、外国語自動翻訳、音声読み上げなどの、ASPサービスを導入し、各テンプレートへの埋め込み作業などを行うこと。なお、アクセス解析、サイト内検索、外国語自動翻訳については、無償で利用できるASPサービスを導入すること。

3.8.1アクセス分析

アクセス管理者がアクセスログを簡単に分析できる機能を有すること。

3.8.2	サイト内検索

閲覧者が最短で目的の情報にたどり着くことができるよう、サイト内検索機能を実装すること。

- 閲覧者側にてフリーワードでの検索ができること。

- CMSの機能でなく、フリーの検索エンジンの利用も可とするが、広告表示など の不要な情報が出るもの、テンプレート内に表示できないものは不可とする。

3.8.3	外国語翻訳

外国語翻訳については以下の補足要件も含めること。

- ASPサービスなどにより外国語に自動翻訳される仕組みを導入すること。なお、対象はすべてのページとし、ページ数を限定しないこと。

- 対象言語は英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語、スペイン語、フランス語、ベトナム語、ロシア語、アラビア語とする。

- 公的機関において、すでに導入されているサービスであること。

3.8.4	音声読み上げ

視覚が弱い閲覧者が利用しやすいよう、簡単な操作で利用できる音声読み上げ機能 を実装すること。

４. データ移行に関する要件

４.１ 移行対象

移行対象は「１．5移行対象ページ数」で示すとおり1,２00ページ程度を想定しており、費用見積については、同ページ数で作成すること。

４.２ 移行の基本要件

職員のシステムへの習熟、および移行費用の削減を考慮し、研修プログラムのスケジューリングを含め、データ移行について最適な方法を提案すること。また、移行作業における各担当課へのサポート体制についても提案すること。

4.2.1移行計画

スケジュール、本研究所、および受託業者の役割分担、完了時の検証方法など、全体的なルールを記したデータ移行計画書を作成すること。

4.2.2	移行要件の検討

移行時の作業手順や、アクセシビリティ・ユーザビリティ対応に考慮した移行ページの品質改善を実施すること。

4.2.3	移行管理表の作成

移行する全ページを対象として、新しく掲載するカテゴリや所管する所属情報などの属性情報を記した移行管理表（Excel形式の一覧）を作成すること。

4.2.4	移行の実施

- データの移行は、前述の「移行管理表」に基づき移行すること。また、添付されている画像・文書ファイルなども併せて移行すること。

- 移行後のデータは、職員がCMSを用いて修正、公開、削除が行える状態にすること。

- 移行期間中に発生した差分についても可能な限り支援すること。

4.2.5	移行対象データの提供

移行対象データの提供は想定していない。

受託者による現公開サイトからの移行データ取得を想定している。

４.３ 移行後の検証

- 移行作業後のページは「３.４アクセシビリティ対応」のチェックを満たすとともに「3.2.2 ウェブコンテンツの形成」で示す各ブラウザで適切に表示されるかを確認すること。

- 本研究所の検証において不備が発覚した場合は、受託業者にて修正対応を行うこと。

５. 職員支援に関する要件

５.１ アクセシビリティガイドラインの作成

本研究所と協議のうえ、アクセシビリティ配慮の重要性や具体的な対応方法を記したアクセシビリティガイドラインを作成すること。

５.２ CMS操作マニュアルの作成

各マニュアルは、CMSパッケージに標準で付属するものではなく、本研究所における運用の事情や要望を反映して作成し、本研究所の業務内容と実施手順に沿って一連の操作方法を解説すること。

5.2.1	作成者および承認者向けマニュアル

- 作成者向け・承認者向けのマニュアルをそれぞれ作成すること。

- イラストや画面のハードコピーを用いて、分かりやすく解説すること。

- 業務に不慣れな職員でも理解できるよう、平易な用語を用いること。

5.2.2	サイト管理者向けマニュアル

- サイト管理者がシステムを運用するためのマニュアルを作成すること。

- イラストや画面のハードコピーを用いて、分かりやすく解説すること。

- 業務に不慣れな職員でも理解できるよう、平易な用語を用いること。

５.３ CMS操作研修会の実施

職員がシステムの操作方法を習熟できるよう研修会を実施すること。

※研修実施回数は、初年度のみ2回を想定している。

研修会はWEB形式でも可能とする。

６. サービス提供に関する要件

６.１ 運用保守要件

令和９年度以降の運用・保守については、単年度ごとに受託業者と別途契約するものとし、運用保守費用も算出すること。運用保守業務の内容は、以下を想定している。

6.1.1	運用保守

- 公開するサイト及びCMSは24時間365日の稼働を原則とし、ハードウェア障害の早期発見・予防に努めること。

- システムの安定的運用を図るため、ソフトウェア、設置機器、セキュリティに関して定期的な保守を行うこと。

- ソフトウェアやコンテンツなどに脆弱性が発見された場合は、パッチを適用するなどのセキュリティ対策を行うこと。

- なお、実施の際には、類似環境による適用テストを行ったうえで本番環境へ適用すること。

- SSLサーバ証明書の更新作業を行うこと。

- 現行サイトの改善提案を適宜実施すること。

- トップページのデザイン変更等、職員で変更が困難な作業について、支援や変更対応を行うこと。（大規模な変更を除く。）

- 国等の制度改定に伴う、感染症情報システムの改修を行うこと。（大規模な変更を除く。）

6.1.2	障害管理

- 障害への対応について、24時間365日対応すること。

- 障害への対応については、本研究所と調整を行い、システムをはじめとする各種ソフトウェアの復旧対応、およびデータの復旧作業を行うこと。

- 障害を発見した場合、迅速に本研究所担当者に連絡するとともに、本研究所が障害を発見した場合は、電話及びメールでの問い合わせに対応すること。

- 障害事後対策として、収集した障害情報をもとに原因を分析し、同様の障害が発生しないように是正措置・予防措置を講じること。

6.1.3	問い合わせ対応

操作方法やシステム運用などに関する技術的問い合わせにメール及び電話で直接操作について対応すること。

なお、対応時間は原則閉所日を除く月～金曜日の9時～17時とする。

７. 納品

以下の成果物を電子データおよび印刷物（各2部）で納品すること。

- CMSに係るソフトウェア及び本研究所サイト用設定情報など一式

- スケジュール表

- サイト設計書

- 議事録（要検討項目管理、課題管理）

- データ移行計画書

- データ移行報告書

- CMSテスト結果報告書

- アクセシビリティ試験結果

- クロスブラウザ試験結果

- アクセシビリティガイドライン

- サイト管理者向けマニュアル

- 作成者および承認者向けマニュアル

- 研修会用マニュアル

- 各特設サイト別更新マニュアル

- 感染症情報センター自動化システム操作マニュアル

- デザインに使用した画像データ一式（当該データを利用して、本研究所が新たな画像を作成することを承諾すること。）

- その他本システムを理解するために発注者にとって有用な書類

８. その他留意事項

８.１ 機密保護

本委託業務に従事するすべての者は、「大阪健康安全基盤研究所情報セキュリティ要綱」を遵守すること。本研究所が個人情報・秘密と指定した事項、および業務の履行に際し知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。また、契約終了後も同様とする。

個人情報の取り扱いなどについては、「大阪府個人情報の保護に関する法律施行条例」を遵守すること。

８.２ 打ち合わせ

仕様の確認などを行うため、本業務の履行期間内は概ね1カ月ごとに打ち合わせを行い、実施後速やかに議事録を提出すること。

８.３ 再委託

本業務の一部を再委託する場合、事前に再委託範囲、および再委託業者を本研究所に書面で提示し、了承を得ること。また、受託業者は再委託先の行為について全責任を負うこと。

８.４ 契約不適合責任

- 受託者は、業務を完了した後において、業務の目的物に種類、品質、または数量 に関して契約の内容に適合しないものがあるときは、その補修、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完、またはこれに代えて、もしくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。

- 前(1)の場合において、引渡しを受けた日から1年以内で、その間に本研究所が不適合を知った時から１年以内に、その旨を受託者に通知したときは、同項の請求をすることができる。

- ただし、受託者が引渡しの時にその不適合を知り、または重大な過失によって知ら なかったときは、この限りでない。

- 前(1)の場合において、本研究所が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、本研究所は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。

- ただし、下記のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

- 履行の追完が不能であるとき。

- 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

- この契約の目的物の性質、または当事者の意思表示により、特定の日時、または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

- 上記のほか、本研究所がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

８.５ 権利の帰属

サイト作成に関する一切の著作権は本研究所に属するものとする。ただし、オペレーティングシステム・ミドルウェア・CMSなどのパッケージは含まない。

８.６ 追加提案

本業務の仕様は、現在本研究所が最低限必要と考えているものである。受託業者の専門的立場から、本業務の費用範囲内で効果的な提案がある場合は追加提案を行うこと。

８.７ 協議

本仕様書に定める事項に疑義が生じた場合、または本仕様書に定めのない事項で協議の 必要がある場合は、受託業者は本研究所と協議を行うこと。